关于申请将“互联网+政务服务”平台

迁移至市政务云的请示

市政府：

合肥市“互联网+政务服务”平台自2018年建成投用以来，在提升政务服务效能、优化营商环境、方便企业群众办事等方面发挥了关键支撑作用。该平台目前部署于2013年建成的市政务数据中心，该中心的机房环境、基础软硬件及配套保障能力已逐步老化，安全、稳定、扩容等方面均难以满足平台高质量运行需求。为切实保障平台持续稳定高效运行，申请将合肥市“互联网 +政务服务”平台整体迁移至市政务云，现将有关情况请示如下：

一、背景情况

（一）合肥市“互联网+政务服务”平台建设及运行情况

合肥市“互联网+政务服务”平台是面向企业和群众提供政务服务“一网通办”的总入口、总枢纽，承担全市政务服务事项办理、数据共享交换、业务协同联动等重要职能。

平台一期于2018年启动建设，服务端以虚拟化方式部署在市政务数据中心；2021年建成平台二期、2025年建成 “皖事通办” 合肥子平台等后续项目，均沿用一期基础部署架构，仅在部署规模上进行扩展。截至目前，“互联网+政务服务” 平台共包含23个子系统，部署虚拟服务器81台，业务承载量与资源需求持续增长。

（二）市政务数据中心建设及现状

市政务数据中心于2013年正式投入使用，是市政务云启用前重要的政务信息化基础设施。该中心设备最早采购于2011年9月，最近一次扩容为2019年4月。现有物理服务器105台，承载13个单位的19个业务系统，资源负载长期处于高位。

市政务数据中心所在的市统一政务机房2005年底投入使用，位于市政府综合办公楼二区B段2—3楼。除2017—2018年对精密空调、UPS 机组、环境监控设备进行过一轮更新改造外，供电、消防、机柜、综合布线等核心配套基础设施已长期连续运行，整体老化明显，运维风险逐步凸显。

二、当前存在的主要风险

（一）基础运行环境老化

市政务数据中心软硬件服役均超5年，其中10年以上老旧设备占比68%，已进入故障高发期；机房运行超20年，墙体渗水、供电不稳等问题频发。同时，主要硬件设备（服务器、集中存储）和基础虚拟化软件（VMWare）均为国外品牌产品，不符合国产化要求，软件无法升级，漏洞难修补，安全风险突出。

（二）业务运行中断风险较高

该平台是企业群众办事核心窗口，2025年办理事项503.15万件，日均办理1.38万件，承载全市政务服务全流程办理。若因基础环境问题导致平台故障中断，将直接影响企业群众办事，引发不良社会影响。

三、迁移工作方案

市政务云是通过政府购买服务方式建设，部署于运营商高等级标准化机房，软硬件设施先进、安全可靠、保障能力完备。为有效化解当前运行风险，拟将合肥市 “互联网+政务服务” 平台整体迁移至市政务云，具体方案如下：

（一）实施周期与切换安排。整体实施周期控制在4个月内，系统切换时间不超过24小时，最大限度降低迁移工作对企业群众办事的影响；

（二）费用测算与成本优化。按2026年市政务云服务中标价测算，平台迁移后年云资源使用费约72.5万元（含服务器租用费58.93万元、云安全防护费13.57万元），迁移完成后原平台每年12.71万元的硬件维保费用可予以核减。

平台迁移至市政务云后，可依托政务云完善的机房环境、专业的安全防护体系，显著提升平台运行的安全性、稳定性和可靠性。

四、请示事项

为有效化解合肥市 “互联网+政务服务” 平台运行风险，保障政务服务稳定畅通和数据安全，恳请同意将该平台整体迁移至市政务云，该平台所需云资源费用72.5万元/年，根据云资源实际使用量据实结算，由合肥市政务云服务采购项目统一支付。

妥否，请批示。

合肥市数据资源管理局

2026年3月3日

（联系人：张煜，联系电话：63538534）